可以。下面我把它整理成一份可以长期作为项目“总纲”的开发框架。后续无论是数据库设计、API 设计、Agent 设计还是 Android 端开发，都应该围绕这份框架，不轻易偏离。

QuestOS 开发总框架 v1.0

1. 项目定位

QuestOS 是一个基于 Go 后端和 Agent 的智能时间规划、任务执行与多人协作系统。

它不是传统 Todo List，也不是单纯的 AI 聊天应用。

QuestOS 的核心目标是：

根据用户的长期目标、每日临时需求、可用时间和历史执行情况，自动生成合理的每日计划，并通过真实任务计时持续修正未来的任务安排。

系统需要形成完整闭环：

用户目标 / 临时需求

↓

自然语言理解

↓

任务结构化

↓

时间约束分析

↓

每日计划生成

↓

任务执行

↓

Timer 记录真实耗时

↓

完成 / 超时 / 暂停 / 跳过

↓

执行数据分析

↓

重新估计任务耗时

↓

动态调整剩余计划

↓

影响未来每日计划

QuestOS 所有功能开发都必须围绕这个闭环展开。

2. 六个核心能力

QuestOS 的核心能力固定为以下六项。

2.1 自然语言任务输入

用户可以直接输入一段自然语言，而不是逐项填写任务表单。

例如：

我今天下午两点到五点有时间，

晚上还能学一个小时。

今天必须把 JWT 写完，

有时间的话看看 Redis。

这个星期希望把用户模块完成。

Agent 需要自动识别：

可用时间

固定日程

今日必须任务

普通任务

长期目标

任务优先级

截止日期

预计任务类型

最终转换为结构化任务。

2.2 长期目标与每日任务统一规划

系统不把：

长期目标

每日任务

临时任务

做成互相独立的系统。

所有任务最终都进入统一的 Scheduler。

任务来源包括：

Long-term Goal

Milestone

Daily Task

Temporary Task

Recurring Task

Team Task

Calendar Event

例如：

长期目标：

完成 Go Backend 项目

阶段目标：

完成用户模块

任务：

JWT Middleware

今天突然加入：

修改论文

Deadline：今天

Scheduler 应根据：

优先级

截止日期

依赖关系

剩余时间

长期目标进度

历史真实耗时

重新安排当天计划。

3. QuestOS 核心调度模型

QuestOS 最重要的后端模块不是 Agent，而是：

Scheduler Engine

Agent 负责理解用户。

Scheduler 负责决定时间。

职责必须严格分开。

系统结构：

User Input

↓

Agent

↓

Structured Task / Constraint

↓

Scheduler Engine

↓

Schedule

↓

Execution

4. Scheduler Engine

Scheduler Engine 使用 Go 实现。

不能完全依赖 LLM 生成时间安排。

Scheduler 至少需要考虑：

available_time

deadline

priority

estimated_duration

task_dependencies

fixed_schedule

preferred_time

maximum_focus_duration

break_duration

historical_duration

task_type

long_term_goal_priority

team_constraint

Scheduler 输出：

ScheduleBlock

例如：

14:00 - 15:10

JWT Middleware

15:10 - 15:25

Break

15:25 - 16:15

User Service

16:15 - 16:45

English

5. Task 模型

系统中的核心对象统一称为：

Task

Task 可以拥有不同来源和类型。

推荐类型：

LONG_TERM

DAILY

TEMPORARY

FIXED_TIME

RECURRING

TEAM

HABIT

Task 核心字段：

id

user_id

goal_id

milestone_id

title

description

type

priority

estimated_duration

deadline

status

created_at

updated_at

Task Status：

PENDING

SCHEDULED

RUNNING

PAUSED

COMPLETED

SKIPPED

CANCELLED

6. Goal 系统

Goal 表示长期目标。

例如：

完成 Go 后端项目

准备论文投稿

学习英语

减脂

结构：

Goal

↓

Milestone

↓

Task

例如：

Goal

完成 Go Backend

↓

Milestone

完成用户系统

↓

Task

JWT Middleware

Agent 可以帮助拆解 Goal。

但是拆解后的结构必须存入数据库，而不能只存在聊天记录中。

7. 每日计划系统

每天系统维护：

DailyPlan

DailyPlan 不是简单 Task List。

而是：

当天可用时间

+

当天 Task

+

Calendar

+

Scheduler 输出

例如：

2026-09-24

08:00-10:00

课程

10:30-11:30

JWT Middleware

14:00-15:30

论文修改

16:00-16:30

英语

20:00-21:00

User Service

8. Timer 系统

Timer 是 QuestOS 核心能力之一。

每一个任务都可以开始计时。

流程：

Start

↓

Running

↓

Pause

↓

Resume

↓

Complete

Timer 必须记录：

started_at

ended_at

planned_duration

pause_duration

actual_duration

overtime

例如：

预计：

45 min

实际：

62 min

超时：

17 min

9. Timer 不依赖客户端倒计时

真正的计时状态必须存在服务端。

不要只依赖：

Android CountdownTimer

服务端保存：

started_at

paused_at

total_pause_duration

status

客户端根据服务器数据计算当前时间。

这样才能支持：

App 被杀掉

换设备

网络断开

后台运行

多端同步

10. TaskExecution

每一次实际执行都保存为：

TaskExecution

例如同一个任务可能执行三次：

20 min

35 min

17 min

TaskExecution 保存：

task_id

user_id

start_time

end_time

planned_duration

actual_duration

pause_duration

overtime

result

created_at

这是 QuestOS 学习用户行为的核心数据来源。

11. 动态时间估计

系统不能永久相信最初的 estimated_duration。

应该维护：

UserTimeProfile

例如：

Coding

初始预计：

60min

最近实际：

82

74

79

68

91

新的预计：

79min

不同 TaskType 可以维护不同模型。

例如：

Coding

Reading

Writing

Exercise

Meeting

Study

以后还可以扩展：

Coding + Morning

Coding + Evening

Reading + High Energy

Reading + Low Energy

12. 自动重新规划

Replanning 是 QuestOS 的核心能力。

触发条件包括：

任务超时

任务提前完成

任务跳过

用户临时增加任务

用户临时删除任务

用户可用时间变化

Calendar 变化

Team Task 变化

例如：

原计划：

14:00-15:00 Coding

15:10-15:40 English

15:50-16:50 Paper

Coding 实际：

14:00-15:43

系统需要重新计算。

输出：

15:50-16:50 Paper

English

→ tomorrow

同时 Agent 解释：

Coding 比预计时间多用了 43 分钟。

论文今天截止，因此保留。

英语任务已移动到明天。

13. Agent 架构

Agent 不应该是一个万能 Agent。

建议拆分为：

Planner Agent

Replanner Agent

Goal Agent

Review Agent

Conversation Agent

实际上可以使用同一个 LLM。

区别只是：

Prompt

Tools

Context

14. Planner Agent

职责：

理解用户输入

识别任务

识别时间限制

识别 deadline

识别 priority

拆解 Goal

创建 Task Candidate

调用 Scheduler

15. Replanner Agent

职责：

理解计划变化原因

读取当前 Schedule

读取剩余 Tasks

调用 Scheduler

解释调整结果

16. Review Agent

每天结束后分析：

完成数量

计划时间

实际时间

超时情况

跳过任务

任务估时误差

例如：

今天计划：

4h20m

实际：

3h48m

Coding 预计：

60min

实际：

83min

之后修改 UserTimeProfile。

17. Agent Tool Layer

Agent 不允许直接访问数据库。

Agent 只能调用 Go Tool。

例如：

GetTodaySchedule()

GetAvailableTime()

GetTasks()

GetGoals()

CreateTask()

UpdateTask()

ScheduleTask()

ReplanDay()

GetExecutionHistory()

GetUserTimeProfile()

StartTimer()

CompleteTask()

调用流程：

LLM

↓

Tool Call

↓

Go Service

↓

Database

18. 多人系统

QuestOS 支持：

Team

Study Group

Shared Goal

Shared Task

Team Session

用户可以：

创建 Team

邀请成员

创建团队任务

分配 Task

查看成员状态

创建共同学习 Session

19. Team Focus Session

多人可以创建：

90 minute Focus Session

例如：

21:00

所有成员开始

22:30

结束

显示：

Alice

Focus 82min

Bob

Focus 90min

Charlie

Focus 71min

状态：

READY

RUNNING

PAUSED

COMPLETED

20. Shared Goal

团队可以创建：

Shared Goal

例如：

完成 Go Feed 项目

拆成：

Backend

Frontend

Test

Deploy

成员领取或分配任务。

系统维护：

Task Dependency

例如：

Frontend

↓ depends on

Feed API

如果 Feed API 延迟：

Agent 可以提醒团队：

Feed API 当前是阻塞任务。

21. Notification 系统

支持：

Android Notification

Email

In-App Notification

提醒场景：

任务即将开始

任务延迟

Timer 到期

Deadline 即将到达

计划发生变化

Team Session 开始

每日计划

每日总结

22. Email 系统

支持自动邮件：

Morning Plan

Today's Plan

Available Time:

4h20m

JWT Middleware

14:00

Paper

16:00

English

20:00

Daily Summary

Completed:

4 / 5

Planned:

4h20m

Actual:

3h48m

Coding Estimate:

60 → 78min

Weekly Summary

Focus Time

18.7h

Completion Rate

82%

Estimated Time Error

19% → 11%

23. Calendar 系统

Calendar 是系统重要输入源。

Calendar 负责告诉 Scheduler：

什么时间不能安排任务

QuestOS Scheduler 决定：

剩余时间安排什么任务

流程：

Calendar

↓

Busy Blocks

↓

Available Time

↓

Scheduler

↓

Quest Schedule

24. 数据分析

至少统计：

完成率

平均实际耗时

预计时间误差

每日专注时间

不同任务类型耗时

最佳工作时间

最容易跳过任务

长期目标进度

任务延期次数

这些数据同时服务：

用户

Scheduler

Agent

25. Go 后端整体模块

推荐：

internal/

auth/

user/

goal/

milestone/

task/

schedule/

scheduler.go

planner.go

replanner.go

conflict.go

priority.go

availability.go

timer/

timer.go

session.go

execution/

team/

team.go

member.go

task.go

session.go

notification/

email/

calendar/

analytics/

agent/

planner/

replanner/

review/

goal/

tools/

repository/

service/

26. 核心数据库表

第一阶段主要包括：

users

goals

milestones

tasks

task_dependencies

daily_plans

schedule_blocks

timer_sessions

task_executions

user_time_profiles

teams

team_members

team_tasks

team_sessions

notifications

agent_conversations

agent_actions

27. 系统核心边界

以下逻辑必须由 Go 后端负责：

Timer

Task Status

时间冲突

任务依赖

权限

多人状态

数据持久化

Scheduler

通知

统计

以下逻辑可以由 Agent 负责：

自然语言理解

目标拆解

任务建议

计划解释

变化原因理解

每日总结

长期趋势分析

原则：

LLM 负责理解和推理，Go 负责规则和真实系统状态。

28. API 第一版范围

Auth

POST /auth/register

POST /auth/login

Goal

POST /goals

GET /goals

GET /goals/:id

PATCH /goals/:id

Task

POST /tasks

GET /tasks

GET /tasks/:id

PATCH /tasks/:id

POST /tasks/:id/complete

POST /tasks/:id/skip

Daily Plan

GET /plans/today

POST /plans/generate

POST /plans/replan

Timer

POST /tasks/:id/timer/start

POST /tasks/:id/timer/pause

POST /tasks/:id/timer/resume

POST /tasks/:id/timer/complete

GET /tasks/:id/timer

Agent

POST /agent/chat

POST /agent/plan

POST /agent/replan

29. 开发阶段

Phase 1：基础任务系统

实现：

User

Auth

Goal

Milestone

Task

Task Status

数据库

基础 API

要求：

不接 Agent。

Phase 2：Timer

实现：

Start

Pause

Resume

Complete

Actual Duration

Overtime

TaskExecution

要求：

Timer 完整可靠。

Phase 3：Scheduler

实现：

Available Time

Fixed Event

Priority

Deadline

Estimated Duration

ScheduleBlock

Conflict Detection

先实现确定性规则版本。

Phase 4：动态 Replanning

实现：

任务超时

任务提前完成

新增任务

删除任务

跳过任务

时间变化

能够自动重新计算当天 Schedule。

Phase 5：Agent

加入：

自然语言输入

Task Extraction

Goal Breakdown

Planner Agent

Replanner Agent

Agent 通过 Tools 操作系统。

Phase 6：时间学习

实现：

TaskExecution History

UserTimeProfile

Estimated Duration Correction

形成：

执行

↓

统计

↓

修正时间

↓

重新规划

闭环。

Phase 7：多人

实现：

Team

Member

Shared Task

Team Session

Shared Goal

Phase 8：通知与邮件

实现：

Android Notification

Email

Morning Plan

Daily Summary

Phase 9：Calendar

实现：

Calendar Import

Busy Time

Free Time Calculation

Automatic Scheduling

30. MVP 判断标准

第一个真正可用的 QuestOS MVP 必须可以完成：

用户输入：

我今天下午 2 点到 6 点有时间。

必须写完 JWT。

还想看一小时 Redis。

这个星期希望完成 Go 用户系统。

系统生成：

14:00-15:20

JWT

15:20-15:30

Break

15:30-16:20

User Service

16:30-17:30

Redis

用户开始 JWT Timer。

原计划：

80min

实际：

107min

系统发现计划延迟。

重新安排：

User Service

16:00 → 16:20

Redis

17:00 → Tomorrow

第二天系统根据历史：

JWT / Coding 类任务

预计时间：

80min → 100min

如果这个完整流程能够稳定工作：

QuestOS 的核心 MVP 即完成。

31. 开发原则

以后任何新功能，都需要判断：

这个功能是否帮助：

输入

规划

执行

计时

分析

重新规划

协作

如果完全不帮助其中任何一个：

暂时不要开发。

例如：

皮肤

等级

商城

虚拟角色

都不是当前核心。

32. QuestOS 核心公式

整个系统可以概括成：

Plan

+

Execute

+

Observe

+

Learn

+

Replan

即：

计划

→

执行

→

观察

→

学习

→

重新计划

这是 QuestOS 最核心的产品逻辑。

33. 最终项目定义

QuestOS：

一个基于 Go 后端与 Agent 构建的自适应个人与多人时间管理系统，通过自然语言理解用户目标与任务，通过 Scheduler 自动安排时间，通过 Timer 获取真实执行数据，并根据用户实际行为持续优化未来的计划。

系统最核心的技术模块为：

Go Backend

Scheduler Engine

Timer Engine

Execution History

Adaptive Duration Estimation

Agent Tool System

Dynamic Replanning

Team Collaboration

以后所有开发工作都围绕这七个模块推进。

不为了“功能多”而增加功能。

优先保证：

任务真的能安排

时间真的能计时

计划真的能调整

系统真的能学习

多人真的能协作

这就是 QuestOS 的开发主线。

后面你可以把这份文档当成项目的 Architecture / Product Bible。接下来最合适的一步，是直接基于这个框架继续拆出 Phase 1 的 Go 项目目录、数据库表和第一批接口，然后开始正式写代码。